TALLER QA-T03

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO QA

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146

Duración: 4 horas

Modalidad: Trabajo colaborativo

Objetivo: Organizar el equipo de aseguramiento de la calidad del proyecto, definiendo roles, responsabilidades, canales de comunicación, herramientas y plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de QA durante el trimestre.

Contexto

La empresa ha decidido crear un Departamento de Quality Assurance para garantizar la calidad del software antes de su implantación.

Cada equipo deberá organizar su área de QA, asignando responsabilidades y estableciendo la forma en que trabajará durante el resto del proyecto.

Actividad 1. Diagnóstico del equipo

Respondan las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos integrantes tiene el equipo?

Rta: El equipo está conformado por 2 integrantes.

- ¿Qué fortalezas tiene cada integrante?

Heimar Maldonado

- Desarrollo Backend (Laravel)

- Desarrollo Frontend con React

- Desarrollo de API REST

- Seguridad y autenticación mediante Laravel Sanctum

- Integración entre backend y frontend

Jaideer Rincon

- Diseño y administración de Base de Datos MySQL

- Desarrollo de aplicación móvil en Kotlin

- Diseño de interfaces de usuario

- Documentación de las APIS REST en Postman

- Documentación del proyecto

- Elaboración de casos de prueba

- ¿Quién tiene mayor experiencia en:

- Frontend		Integrante 1

- Backend		Integrante 1

- Base de Datos	Integrante 2

- Aplicaciones móviles	Integrante 2

- Documentación	Integrante 2

- Pruebas de software	Ambos ¿Qué conocimientos necesitan fortalecer para desempeñar actividades de QA?

- Diseño de pruebas automatizadas.

- Elaboración del Plan Maestro de Pruebas.

- Gestión de métricas de calidad.

- Pruebas de rendimiento.

- Pruebas de seguridad.

- Trazabilidad entre requisitos y casos de prueba.

Actividad 2. Definición de roles

Asignen un rol principal a cada integrante.

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Heimar | QA Lead | Planificar las actividades de QA, elaborar el Plan Maestro de Pruebas, diseñar casos de prueba, aprobar entregables y presentar resultados. |
| Heimar | QA Analyst | Planificar las actividades de QA, elaborar el Plan Maestro de Pruebas, diseñar casos de prueba, aprobar entregables y presentar resultados. |
| Jaideer | QA Tester | Ejecutar pruebas, registrar defectos, organizar evidencias, actualizar documentación QA y elaborar informes de resultados. |
| Jaideer | Responsable de Evidencias | Ejecutar pruebas, registrar defectos, organizar evidencias, actualizar documentación QA y elaborar informes de resultados. |
| Jaideer | Responsable de Documentación | Ejecutar pruebas, registrar defectos, organizar evidencias, actualizar documentación QA y elaborar informes de resultados. |

Nota: Si el equipo tiene menos integrantes, una persona podrá asumir más de un rol.

Actividad 3. Funciones del equipo QA

Relacionen cada actividad con el rol responsable.

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Elaborar Plan Maestro de Pruebas | QA Lead |
| Diseñar Casos de Prueba | QA Analyst |
| Ejecutar pruebas funcionales | QA Tester |
| Registrar defectos | QA Tester |
| Elaborar informes | Responsable de Evidencias |
| Gestionar evidencias | Responsable de Evidencias |
| Actualizar documentación QA | Responsable de Documentación |
| Presentar resultados al instructor | QA Lead |

Actividad 4. Matriz RACI

La matriz RACI es una herramienta de gestión del proceso de calidad, no de pruebas. Ayuda a que el proceso de QA sea organizado, repetible y controlado. Un buen plan de calidad suele incluir una matriz RACI para dejar definidas las responsabilidades de todos los involucrados.

Como conclusión, podemos afirmar que la matriz RACI no mejora la calidad del software directamente; mejora la calidad del proceso, y un proceso bien gestionado aumenta significativamente la probabilidad de entregar un software de calidad.

Completen la siguiente matriz.

| Actividad | Responsable (R) | Aprueba (A) | Consulta (C) | Informa (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | Heimar | Heimar | Jaideer | Jaideer |
| Casos de Prueba | Heimar | Heimar | Jaideer | Jaideer |
| Ejecución de pruebas | Jaideer | Heimar | Heimar | Jaideer |
| Registro de Bugs | Jaideer | Heimar | Heimar | Jaideer |
| Informe Final | Jaideer | Heimar | Jaideer | Ambos integrantes |

Actividad 5. Herramientas de trabajo

Seleccionen las herramientas que utilizarán durante el trimestre.

| Herramienta | Seleccionada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| GitHub | X | Control de versiones del proyecto. |
| GitHub Projects |  |  |
| GitHub Issues | X | Registro y seguimiento de errores encontrados. |
| Postman | X | Pruebas de la API REST desarrollada en Laravel. |
| Draw.io | X | Diagramas UML y diagramas de flujo. |
| Google Drive | X | Almacenamiento de documentación y evidencias. |
| Google Meet |  |  |
| Discord / Teams | X | Comunicación diaria del equipo.. |
| Visual Studio Code Android Studio | X | Validación y pruebas de la aplicación móvil. |

Actividad 6. Flujo de trabajo QA

Construyan el flujo de trabajo que seguirá el equipo.

Ejemplo:

- Requisito aprobado

- Plan Maestro de Pruebas

- Diseño de Casos de Prueba

- Ejecución de Pruebas

- Registro de Defectos

- Corrección

- Repruebas

- Cierre de la incidencia

Cada equipo podrá adaptar este flujo a su proyecto.

Rta:

- Elaboración o actualización del requisito funcional.

- Revisión y aprobación del requisito.

- Elaboración del Plan Maestro de Pruebas.

- Diseño de casos de prueba.

- Preparación del ambiente de pruebas.

- Ejecución de pruebas funcionales en:

  - Aplicación Web

  - API REST

  - Aplicación móvil

- Registro de defectos en GitHub Issues.

- Corrección por parte del desarrollador.

- Reejecución de pruebas.

- Validación de la corrección.

- Cierre del defecto.

- Actualización de la documentación y almacenamiento de evidencias.

Actividad 7. Normas del equipo

Definan mínimo diez acuerdos de trabajo.

Ejemplos:

- Todos los defectos deberán registrarse.

- Ningún caso de prueba podrá ejecutarse sin revisión.

- Toda evidencia deberá almacenarse en GitHub.

- Las reuniones iniciarán puntualmente.

- Las decisiones importantes quedarán documentadas.

Rta:

- Todos los errores encontrados deberán registrarse en GitHub Issues.

- Toda evidencia deberá almacenarse en Google Drive y GitHub.

- Los cambios deberán subirse mediante Pull Request.

- Ningún requisito será cerrado sin pruebas exitosas.

- Toda modificación deberá actualizar la documentación correspondiente.

- Las reuniones iniciarán puntualmente.

- Las decisiones importantes quedarán registradas.

- Antes de cada entrega se realizará una prueba completa del sistema.

- Se validarán los tres roles del sistema (Administrador, Vendedor y Comprador) antes de liberar una versión.

- Las incidencias críticas tendrán prioridad alta y deberán resolverse antes de nuevas funcionalidades.

Actividad 8. Organización del repositorio QA

Diseñen la estructura del repositorio QA que utilizarán durante el trimestre.

A continuación te dejo un ejemplo, pero también puedes leer el documento organización del repositorio que te compartí en el material de trabajo.

Ejemplo:

proyecto-qa/

├── 01_Plan_Maestro_Pruebas/

├── 02_Casos_de_Prueba/

├── 03_Matriz_Trazabilidad/

├── 04_Registro_Bugs/

├── 05_Evidencias/

├── 06_Informes/

├── 07_Metricas/

├── 08_Presentaciones/

└── README.md

Expliquen la finalidad de cada carpeta.

Rta:

Sistema-Asadero-La-75-QA/

│

├── 01_Plan_Maestro_Pruebas/

│

├── 02_Casos_de_Prueba/

│

├── 03_Matriz_Trazabilidad/

│

├── 04_Registro_Bugs/

│

├── 05_Evidencias/

│   ├── Web/

│   ├── API/

│   └── Movil/

│

├── 06_Informes/

│

├── 07_Metricas/

│

├── 08_Documentacion/

│

├── 09_Presentaciones/

│

└── README.md

| Carpeta | Finalidad |
| --- | --- |
| 01_Plan_Maestro_Pruebas | Contiene el Plan Maestro de Pruebas del proyecto. |
| 02_Casos_de_Prueba | Casos de prueba funcionales y de integración. |
| 03_Matriz_Trazabilidad | Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados. |
| 04_Registro_Bugs | Registro y seguimiento de defectos encontrados. |
| 05_Evidencias | Capturas de pantalla, videos y resultados de pruebas realizadas. |
| 06_Informes | Informes de ejecución de pruebas y resultados obtenidos. |
| 07_Metricas | Indicadores de calidad y estadísticas de pruebas. |
| 08_Documentacion | Documentación relacionada con QA. |
| 09_Presentaciones | Material utilizado para sustentaciones y avances. |
| README.md | Información general del repositorio y organización del proyecto. |

Actividad 9. Simulación de una reunión QA

Cada equipo realizará una reunión de máximo 15 minutos.

Durante la reunión deberán:

- Presentar la organización del equipo.

- Explicar los roles asignados.

- Mostrar el flujo de trabajo.

- Presentar la estructura del repositorio QA.

- Definir las primeras actividades que ejecutarán.

Un integrante actuará como QA Lead y dirigirá la reunión.

Proyecto: Sistema Asadero La 75

Fecha: 29 de julio de 2026

Asistentes:

- Heimar Maldonado (QA Lead)

- Jaideer Rincon (QA Tester)

Temas tratados

- Organización del equipo QA.

- Asignación de roles.

- Presentación del flujo de trabajo.

- Organización del repositorio QA.

- Planeación de las primeras actividades de pruebas.

Acuerdos

- Elaborar primero el Plan Maestro de Pruebas.

- Diseñar los casos de prueba de autenticación e inventario.

- Validar el funcionamiento de la API mediante Postman.

- Ejecutar pruebas en la aplicación web y móvil.

- Registrar todos los defectos en GitHub Issues.

Compromisos

Integrante 1

- Elaborar el Plan Maestro.

- Diseñar casos de prueba.

Integrante 2

- Ejecutar pruebas.

- Documentar resultados.

- Gestionar evidencias.

Actividad 10. Reflexión

Respondan:

- ¿Qué ventajas tiene asignar roles dentro del equipo?

Rta: Permite distribuir las responsabilidades de manera organizada, mejora la 	comunicación, evita duplicidad de tareas y facilita el seguimiento del proceso 	de 	aseguramiento de la calidad. Además, cada integrante conoce claramente 	sus 	funciones y contribuye de forma más eficiente al proyecto.

- ¿Qué riesgos existen si nadie tiene responsabilidades definidas?

Rta: Permite distribuir las responsabilidades de manera organizada, mejora la 	comunicación, evita duplicidad de tareas y facilita el seguimiento del proceso de 	aseguramiento de la calidad. Además, cada integrante conoce claramente sus 	funciones y contribuye de forma más eficiente al proyecto.

- ¿Cómo contribuirá esta organización a mejorar la calidad del proyecto?

Rta: La organización del equipo QA permitirá planificar y ejecutar las pruebas de 	manera estructurada, detectar errores oportunamente, mantener una adecuada 	documentación y garantizar que las funcionalidades del Sistema Asadero La 75 	cumplan con los requisitos funcionales y no funcionales antes de su entrega. Esto	 incrementará la confiabilidad, seguridad y estabilidad tanto de la aplicación web como 	de la aplicación móvil.

Integración ética de IA

Podrán utilizar IA para proponer ideas sobre organización de equipos o funciones de QA, pero:

- La distribución de roles deberá basarse en las capacidades reales de los integrantes.

- No se permite asignar funciones únicamente porque la IA las sugiera.

- Toda decisión deberá justificarse por el equipo.

Evidencias a entregar

Cada equipo entregará:

- Diagnóstico del equipo.

- Asignación de roles.

- Matriz RACI.

- Flujo de trabajo QA.

- Normas del equipo.

- Estructura del repositorio QA.

- Acta de la reunión QA (una página con asistentes, acuerdos y compromisos).

Criterios de evaluación

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Organización y asignación de roles | 25% |
| Matriz RACI correctamente elaborada | 20% |
| Flujo de trabajo QA | 20% |
| Organización del repositorio QA | 20% |
| Participación y argumentación | 15% |