MIGRACIÓN

- Decidir a que base de datos vas a migrar, recuerda que debes migrar a una base de datos mejor de la que estas trabajando.

- Investiga y realiza un cuadro conceptual de pros y contras (ventajas y desventajas de las bases de datos). Concluye cual es la mejor y decide a cual base de datos van a migrar.

- Elabora el plan de migracion, este debe tener lo siguiente:

| Aspecto | MySQL | PostgreSQL |
| --- | --- | --- |
| Ventajas | Fácil de aprender y configurar | Muy robusta y completa |
|  | Buen rendimiento en aplicaciones web | Excelente integridad y consistencia de datos |
|  | Amplio soporte en hosting | Soporta consultas y estructuras avanzadas |
|  | Muy utilizada con Laravel | Excelente manejo de relaciones y restricciones |
|  | Buena documentación | Amplias funciones y tipos de datos |
| Desventajas | Algunas funciones avanzadas son más limitadas | Puede requerir mayor conocimiento técnico |
|  | Menor flexibilidad en ciertas consultas complejas | Configuración más compleja |
|  | Algunas características dependen de la versión | Puede consumir más recursos |
| Uso recomendado | Aplicaciones web tradicionales | Sistemas que requieren mayor robustez y escalabilidad |

Conclusión

Para el Sistema Asadero La 75, se decide migrar de MySQL a PostgreSQL. Aunque MySQL funciona correctamente para el proyecto actual, PostgreSQL ofrece características avanzadas de integridad, seguridad, relaciones, consultas y escalabilidad que pueden beneficiar al sistema a medida que aumente la cantidad de usuarios, productos, compras y registros.

### 1. Plan de migración de base de datos y datos

Su objetivo es explicar cómo pasar la BD y la información de un ambiente/origen a otro sin perder ni alterar los datos.

Debería tener:

| Sección |  | ¿Qué contiene? |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  | Qué se quiere migrar y para qué. |  |
| Alcance |  | Qué bases de datos, tablas, registros y ambientes están involucrados. |  |
| Situación actual |  | BD origen: motor, versión, tamaño, tablas, relaciones, cantidad aproximada de registros. |  |
| Situación destino |  | Motor, versión, servidor/ambiente y estructura que tendrá la nueva BD. |  |
| Inventario de datos |  | Qué datos se migran: usuarios, productos, pedidos, etc. |  |
| Estrategia de migración |  | Cómo se hará: backup/restore, exportación/importación, scripts SQL, ETL, herramientas, etc. |  |
| Mapeo de datos |  | Relación entre campos origen → destino. Ej.: clientes.nombre → usuarios.nombre. |  |
| Transformaciones |  | Cambios necesarios en los datos: formatos de fecha, nombres de campos, valores nulos, codificación, etc. |  |
| Orden de migración |  | Por ejemplo: tablas maestras → usuarios → productos → transacciones → relaciones. |  |
| Pruebas |  | Pruebas antes y después de migrar. |  |
| Validación |  | Comparar cantidad de registros, integridad referencial, datos críticos, consultas y funcionamiento de la aplicación. |  |
| Ventana de migración |  | Fecha, hora, duración estimada y responsables. |  |
| Plan de contingencia / rollback |  | Qué hacer si la migración falla y cómo regresar al estado anterior. |  |
| Responsables |  | Quién ejecuta, quién verifica y quién autoriza. |  |
| Evidencias |  | Logs, capturas, scripts, resultados de validaciones, etc. |  |

# Solución

1. Objetivo

Realizar la migración de la base de datos del Sistema Asadero La 75, pasando del motor MySQL a PostgreSQL, conservando la información existente y garantizando que los datos, relaciones y funcionalidades del sistema continúen funcionando correctamente.

El objetivo es mejorar la robustez, integridad y posibilidades de crecimiento de la base de datos.

2. Alcance

La migración contempla la base de datos utilizada por el Sistema Asadero La 75, incluyendo:

Usuarios.

Roles.

Productos.

Proveedores.

Clientes.

Compras.

Detalles de compras.

Categorías, si están implementadas.

Relaciones entre las tablas.

Llaves primarias y foráneas.

Índices.

Registros almacenados actualmente.

También se contempla la configuración necesaria para que el backend desarrollado en Laravel pueda conectarse a PostgreSQL.

3. Situación actual

Base de datos origen:

- Motor: MySQL.

- Framework utilizado: Laravel.

- Aplicación: Sistema Asadero La 75.

- Tipo de sistema: aplicación web.

- Base de datos relacional.

- Contiene información relacionada con usuarios, productos, proveedores, clientes y compras.

- Las tablas poseen relaciones mediante llaves primarias y foráneas.

- La información actual será respaldada antes de realizar la migración.

La cantidad exacta de registros se determinará mediante consultas realizadas antes de ejecutar la migración.

4. Situación destino

Base de datos destino:

- Motor: PostgreSQL.

- Sistema gestor: PostgreSQL.

- Aplicación: Sistema Asadero La 75.

- Framework: Laravel.

- Ambiente inicial: desarrollo/pruebas.

- Posteriormente podrá utilizarse en producción.

La estructura de la base de datos destino deberá conservar las relaciones y restricciones necesarias para que la aplicación funcione de manera equivalente a la versión anterior.

5. Inventario de datos

Los principales datos que serán migrados son:

| Tabla / información | Datos que contiene |
| --- | --- |
| Usuarios | Nombre, correo, contraseña y demás datos del usuario |
| Roles | Roles y permisos asociados |
| Productos | Nombre, precio, cantidad, descripción y estado |
| Proveedores | Nombre, teléfono, correo y dirección |
| Clientes | Información de los clientes |
| Compras | Fecha, proveedor, usuario y datos generales |
| Detalle de compras | Productos, cantidades y valores de cada compra |
| Categorías | Clasificación de productos, si aplica |

6. Estrategia de migración

Se utilizará una estrategia de backup, exportación, transformación, importación y validación.

- Pasos:

- Revisar la estructura actual de MySQL.

- Realizar un backup completo de la base de datos.

- Registrar la cantidad de registros de cada tabla.

- Crear la nueva base de datos PostgreSQL.

- Adaptar las migraciones de Laravel para PostgreSQL.

- Crear las tablas en PostgreSQL.

- Convertir los datos que tengan diferencias de tipos o formatos.

- Importar la información.

- Restablecer las relaciones entre las tablas.

- Validar la cantidad de registros.

- Probar las consultas.

- Conectar Laravel con PostgreSQL.

- Ejecutar las pruebas funcionales del sistema.

- Comparar los resultados con la versión de MySQL.

7. Mapeo de datos

El mapeo permitirá establecer la equivalencia entre los datos de MySQL y PostgreSQL.

| Origen MySQL | Destino PostgreSQL | Acción |
| --- | --- | --- |
| usuarios. Id | usuarios.id | Mantener |
| usuarios.nombre | usuarios.nombre | Mantener |
| usuarios.email | usuarios.email | Mantener |
| usuarios.password | usuarios.password | Mantener |
| productos.id | productos.id | Mantener |
| productos.nombre | productos.nombre | Mantener |
| productos.precio | productos.precio | Revisar tipo numérico |
| productos.cantidad | productos.cantidad | Mantener |
| proveedores.id | proveedores.id | Mantener |
| proveedores.nombre | proveedores.nombre | Mantener |
| compras.id | compras.id | Mantener |
| compras.fecha | compras.fecha | Adaptar formato si es necesario |
| detalle_compras.id | detalle_compras.id | Mantener |
| detalle_compras.compra_id | detalle_compras.compra_id | Mantener relación |
| detalle_compras.producto_id | detalle_compras.producto_id | Mantener relación |

8. Transformaciones

Durante la migración se revisarán los tipos de datos debido a las diferencias entre MySQL y PostgreSQL.

Las principales transformaciones serán:

- Revisar campos AUTO_INCREMENT y adaptarlos a PostgreSQL mediante columnas de identidad/secuencias.

- Revisar tipos BOOLEAN.

- Revisar campos de fecha y hora.

- Mantener los valores monetarios con tipos numéricos apropiados.

- Revisar valores NULL.

- Mantener la codificación de caracteres.

- Adaptar consultas SQL específicas de MySQL que no sean compatibles con PostgreSQL.

- Revisar nombres de tablas y columnas.

- Mantener las contraseñas almacenadas mediante el mecanismo de hash utilizado actualmente.

9. Orden de migración

Para evitar problemas con las relaciones entre tablas, la información se migrará siguiendo un orden lógico:

- Configuración y tablas maestras.

- Roles.

- Usuarios.

- Categorías.

- Productos.

- Proveedores.

- Clientes.

- Compras.

- Detalles de compras.

- Relaciones y llaves foráneas.

- Índices.

- Validaciones finales.

10. Pruebas

Antes de realizar la migración se ejecutarán pruebas sobre la base de datos original.

- Pruebas antes de migrar

- Consultar cantidad de usuarios.

- Consultar cantidad de productos.

- Consultar cantidad de proveedores.

- Consultar cantidad de clientes.

- Consultar cantidad de compras.

- Consultar cantidad de detalles de compras.

- Comprobar relaciones.

- Realizar backup.

- Pruebas después de migrar

- Comprobar que las tablas existan.

- Comparar cantidades de registros.

- Consultar usuarios.

- Consultar productos.

- Registrar y consultar compras.

- Verificar relaciones.

- Probar login.

- Probar CRUD de productos.

- Probar CRUD de proveedores.

- Probar módulos relacionados con compras.

- Verificar reportes.

11. Validación

La migración se considerará exitosa cuando:

- La cantidad de registros coincida entre origen y destino.

- No existan registros perdidos.

- No existan registros duplicados.

- Las llaves primarias funcionen correctamente.

- Las llaves foráneas mantengan sus relaciones.

- Los datos importantes coincidan.

- Las consultas funcionen correctamente.

- Laravel se conecte correctamente con PostgreSQL.

- El login funcione.

- Los módulos CRUD funcionen.

- Las compras puedan registrarse y consultarse.

- Los reportes continúen funcionando.

- Las pruebas funcionales sean satisfactorias

12. Ventana de migración

Para el proyecto académico se propone realizar la migración durante una ventana controlada de mantenimiento.

| Aspecto | Propuesta |
| --- | --- |
| Fecha | Por definir |
| Hora de inicio | Por definir |
| Hora de finalización estimada | Por definir |
| Duración estimada | 2 horas |
| Ambiente inicial | Desarrollo/pruebas |
| Responsable de ejecución | Equipo de desarrollo |
| Responsable de validación | Equipo de pruebas |

La hora y fecha podrán modificarse dependiendo de la disponibilidad del equipo.

13. Plan de contingencia / Rollback

Si se presenta un error durante la migración:

- Detener el proceso de migración.

- Identificar el error.

- No eliminar la base de datos MySQL original.

- Conservar el backup realizado antes de comenzar.

- Restaurar la aplicación para que utilice MySQL.

- Restaurar el backup si la información original resultó afectada.

- Analizar y corregir el problema.

- Repetir la migración en un ambiente de pruebas.

- Realizar nuevamente las validaciones antes de intentar la migración definitiva.

La base de datos MySQL original se conservará hasta confirmar que PostgreSQL funciona correctamente.

14. Responsables

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Administrador | Autorizar y supervisar el proceso |
| Equipo de desarrollo | Preparar la estructura, migraciones y conexión Laravel |
| Equipo de base de datos | Ejecutar backup, migración e importación |
| Equipo de pruebas | Validar datos y funcionamiento |
| Equipo de pruebas | Realizar pruebas relacionadas con operaciones de compra |
| Equipo de pruebas | Validar las funcionalidades correspondientes a su rol |

15. Evidencias

Durante el proceso se recopilarán las siguientes evidencias:

- Captura del backup de MySQL.

- Archivo de backup.

- Capturas de la estructura de MySQL.

- Capturas de la estructura de PostgreSQL.

- Scripts utilizados para la migración.

- Registro/log de la migración.

- Capturas de las cantidades de registros antes de migrar.

- Capturas de las cantidades de registros después de migrar.

- Evidencias de las relaciones entre tablas.

- Evidencias de conexión de Laravel con PostgreSQL.

- Evidencias de pruebas funcionales.

- Evidencias de login.

- Evidencias de CRUD.

- Evidencias de registro y consulta de compras.

- Informe final de validación.