Sistema Asadero La 75

Tipo de documento: Plan de Migración de Base de Datos

Integrantes: Jaideer Rincon – Heimar Maldonado

Programa: ADSO

Fecha: 02/09/2026

# Plan de Migración de Base de Datos

Sistema Asadero La 75 — MySQL/MariaDB → PostgreSQL

## 1. Objetivo

Realizar la migración de la base de datos del Sistema Asadero La 75, actualmente implementada en MySQL/MariaDB, hacia PostgreSQL, conservando la información existente y garantizando que los datos, relaciones, restricciones y funcionalidades del sistema continúen operando correctamente.

El objetivo principal es mejorar la robustez, integridad y posibilidades de crecimiento de la base de datos a medida que aumenten los usuarios, productos, compras y ventas registradas en el sistema.

La migración se realizará inicialmente en un ambiente de desarrollo y pruebas, permitiendo verificar el funcionamiento de la nueva base de datos antes de utilizarla como base de datos principal.

## 2. Alcance

La migración contempla la base de datos utilizada actualmente por el Sistema Asadero La 75, incluyendo:

- Usuarios

- Roles

- Productos

- Categorías

- Proveedores

- Compras

- Detalle de compras

- Ventas

- Llaves primarias

- Llaves foráneas

- Índices

- Restricciones

- Todos los registros almacenados actualmente

- Configuración necesaria para que Laravel se conecte a PostgreSQL

- Validación del funcionamiento del sistema web

- Validación del funcionamiento de la aplicación Android

La migración no contempla cambios funcionales en el sistema. El objetivo es cambiar el motor de base de datos manteniendo el comportamiento actual de la aplicación.

## 3. Situación actual — Base de datos de origen

Actualmente el Sistema Asadero La 75 utiliza una base de datos relacional basada en MySQL/MariaDB. La arquitectura actual está compuesta por:

| Elemento | Situación actual |
| --- | --- |
| Motor de base de datos | MySQL/MariaDB |
| Framework backend | Laravel |
| Aplicación web | Sistema Asadero La 75 |
| Aplicación móvil | Android/Kotlin |
| Servidor de base de datos | 127.0.0.1 |
| Tipo de conexión | TCP/IP |
| Base de datos | Base utilizada actualmente por el proyecto |
| Ambiente | Desarrollo/pruebas |

La información existente será considerada como la información original que debe conservarse durante todo el proceso. La base de datos original no deberá eliminarse durante la migración.

## 4. Situación destino

La base de datos será migrada a PostgreSQL. La configuración prevista será:

| Elemento | Destino |
| --- | --- |
| Motor | PostgreSQL |
| Servidor | 127.0.0.1 |
| Puerto | 5432 |
| Framework | Laravel |
| Aplicación web | Sistema Asadero La 75 |
| Aplicación móvil | Android/Kotlin |
| Ambiente inicial | Desarrollo/pruebas |
| Driver Laravel | pgsql |

La aplicación deberá conservar el mismo funcionamiento que tenía antes de la migración. El cambio principal será el motor utilizado para almacenar y consultar la información.

## 5. Inventario de datos a migrar

Las tablas que serán consideradas durante la migración son:

| Tabla | Información | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| roles | Roles y permisos asociados | Base para el control de acceso |
| usuarios | Información de usuarios, credenciales y rol asociado | Mantener el hash de las contraseñas |
| categorias | Clasificación de productos | Debe migrarse antes de productos |
| productos | Nombre, precio, cantidad, descripción y estado | Revisar tipos numéricos |
| proveedores | Nombre, teléfono, correo y dirección | Mantener información completa |
| compras | Fecha, proveedor, usuario y datos generales | Depende de usuarios y proveedores |
| detalle_compras | Productos, cantidades y valores de cada compra | Depende de compras y productos |
| ventas | Registros de las ventas realizadas | Mantener relaciones existentes |

## 6. Estrategia general de migración

La migración seguirá el siguiente proceso:

Revisión → Backup → Línea base → Preparación PostgreSQL → Creación de estructura → Transformación → Importación → Configuración Laravel → Pruebas → Validación

Las etapas serán:

- Revisar la base de datos actual

- Revisar las relaciones entre tablas

- Realizar backup completo

- Verificar el backup

- Registrar la cantidad de registros

- Crear la línea base

- Instalar/configurar PostgreSQL

- Crear la base de datos destino

- Revisar las migraciones de Laravel

- Adaptar las migraciones necesarias

- Crear la estructura en PostgreSQL

- Exportar los datos

- Transformar los datos incompatibles

- Importar los datos

- Validar los registros

- Validar las relaciones

- Configurar Laravel para PostgreSQL

- Probar el backend

- Probar el sistema web

- Probar la aplicación Android

- Realizar la validación final

- Mantener disponible el rollback

## 7. Preparación del ambiente

Antes de iniciar se debe verificar que el equipo encargado tenga disponible:

- Proyecto Laravel

- Proyecto frontend

- Proyecto Android

- MySQL/MariaDB

- Herramienta de administración de MySQL/MariaDB

- PostgreSQL

- pgAdmin 4

- PHP

- Composer

- Git

- Android Studio

- JDK

También se debe comprobar que exista suficiente espacio para almacenar:

- Backup

- Archivos de exportación

- Base de datos destino

- Evidencias

- Copias temporales

## 8. Organización de archivos de la migración

Se recomienda crear una carpeta exclusiva para el proceso:

Migracion_Asadero_75/

│

├── 01_Backup/

├── 02_Linea_Base/

├── 03_Estructura_MySQL/

├── 04_PostgreSQL/

├── 05_Importacion/

├── 06_Validacion/

├── 07_Laravel/

├── 08_Pruebas_Web/

├── 09_Pruebas_Android/

└── 10_Informe_Final/

Esto permitirá organizar las evidencias de cada etapa.

## 9. Revisión de la base de datos actual

Antes de realizar cualquier cambio se debe ingresar a la herramienta utilizada para administrar MySQL/MariaDB. Se debe identificar:

- Nombre de la base de datos

- Servidor

- Puerto

- Usuario utilizado

- Tablas existentes

- Columnas

- Tipos de datos

- Llaves primarias

- Llaves foráneas

- Índices

- Restricciones

Se debe comprobar que las tablas esperadas estén presentes:

- roles

- usuarios

- categorias

- productos

- proveedores

- compras

- detalle_compras

- ventas

## 10. Revisión de relaciones

Antes de realizar el backup se deben revisar las relaciones existentes. Se debe verificar especialmente:

### Usuarios → Roles

Cada usuario debe tener asociado el rol correspondiente.

### Productos → Categorías

Cada producto debe estar relacionado con su categoría.

### Compras → Proveedores

Cada compra debe conservar su proveedor relacionado.

### Compras → Usuarios

Las compras deben conservar el usuario que realizó o registró la operación, según la estructura actual.

### Detalle de compras → Compras

Cada detalle debe pertenecer a una compra existente.

### Detalle de compras → Productos

Cada detalle debe estar relacionado con un producto existente.

### Ventas

Se deben conservar las relaciones que actualmente tenga la tabla de ventas con usuarios, productos u otras tablas.

## 11. Creación de la línea base

Antes de comenzar la migración se debe registrar la cantidad exacta de registros existentes. Se pueden ejecutar consultas como:

SELECT COUNT(*) FROM roles;

SELECT COUNT(*) FROM usuarios;

SELECT COUNT(*) FROM categorias;

SELECT COUNT(*) FROM productos;

SELECT COUNT(*) FROM proveedores;

SELECT COUNT(*) FROM compras;

SELECT COUNT(*) FROM detalle_compras;

SELECT COUNT(*) FROM ventas;

Los resultados deben almacenarse.

### Línea base

| Tabla | Cantidad de registros en origen |
| --- | --- |
| roles | ____ |
| usuarios | ____ |
| categorias | ____ |
| productos | ____ |
| proveedores | ____ |
| compras | ____ |
| detalle_compras | ____ |
| ventas | ____ |

Esta información será utilizada posteriormente para verificar que no se hayan perdido registros.

## 12. Realización del backup

El backup debe realizarse antes de modificar cualquier elemento relacionado con la migración.

(Si se utiliza phpMyAdmin):

- Ingresar a phpMyAdmin

- Seleccionar la base de datos

- Seleccionar Exportar

- Seleccionar todas las tablas

- Incluir estructura y datos

- Generar el archivo SQL

- Guardar el archivo en: 01_Backup/

El archivo puede tener un nombre similar a:

backup_asadero_75_2026-09-02.sql

## 13. Validación del backup

Después de crear el backup se debe comprobar:

- Que el archivo exista

- Que pueda abrirse

- Que tenga contenido SQL

- Que incluya las tablas

- Que incluya instrucciones para crear/insertar información

Cuando sea posible, se recomienda realizar una restauración de prueba en una base temporal. Por ejemplo:

asadero_75_backup_prueba

El objetivo es verificar que el backup sea utilizable.

## 14. Conservación de la base original

La base de datos MySQL/MariaDB original debe mantenerse intacta. Durante todo el proceso:

NO se debe eliminar la base original.

Esta base será necesaria en caso de que se tenga que realizar un rollback.

## 15. Instalación y configuración de PostgreSQL

Se debe instalar PostgreSQL en el equipo donde se realizará la migración. Durante la configuración se establecerán:

- Usuario administrador

- Contraseña

- Puerto

- Servicio de PostgreSQL

Se utilizará el puerto estándar:

5432

Después de la instalación se debe verificar que PostgreSQL esté funcionando.

## 16. Configuración de pgAdmin

Abrir pgAdmin 4 y conectarse al servidor PostgreSQL. Verificar que el servidor aparezca disponible. Posteriormente se podrá administrar la nueva base de datos desde pgAdmin.

## 17. Creación de la base de datos destino

Crear una nueva base de datos PostgreSQL. Por ejemplo:

asadero_75

La base de datos debe comenzar vacía. La estructura se creará posteriormente utilizando las migraciones de Laravel.

## 18. Revisión de las migraciones de Laravel

Ingresar al proyecto backend y revisar:

database/migrations/

Cada archivo de migración debe ser revisado. Se debe comprobar:

- Nombres de tablas

- Nombres de columnas

- Tipos de datos

- Llaves primarias

- Llaves foráneas

- Índices

- Valores predeterminados

- Campos que permiten NULL

- Campos booleanos

- Campos de fecha

- Campos numéricos

## 19. Adaptación de tipos de datos

Se deben revisar las diferencias entre MySQL/MariaDB y PostgreSQL.

### Autoincrementos

Los campos ID deberán utilizar el mecanismo compatible con PostgreSQL. En Laravel normalmente se puede utilizar:

$table->id();

### Campos booleanos

Verificar que los campos que actualmente utilizan 0 y 1 sean manejados correctamente.

### Precios

Los precios deben mantener su precisión. Por ejemplo:

$table->decimal('precio', 10, 2);

La definición exacta debe corresponder con la estructura utilizada actualmente.

### Fechas

Revisar que las fechas almacenadas sean interpretadas correctamente por PostgreSQL y Laravel.

## 20. Creación de la estructura PostgreSQL

Configurar temporalmente Laravel para conectarse a PostgreSQL. En el archivo .env:

DB_CONNECTION=pgsql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=5432

DB_DATABASE=asadero_75

DB_USERNAME=postgres

DB_PASSWORD=TU_CONTRASEÑA

La contraseña real no debe incluirse en este documento ni en evidencias públicas.

Después ejecutar:

php artisan config:clear

Luego:

php artisan migrate

Laravel creará la estructura definida en las migraciones.

## 21. Verificación de la estructura

Ingresar nuevamente a pgAdmin. Verificar que existan las tablas:

- roles

- usuarios

- categorias

- productos

- proveedores

- compras

- detalle_compras

- ventas

También se debe comprobar:

- Llaves primarias

- Llaves foráneas

- Índices

- Tipos de datos

## 22. Exportación de los datos de origen

Una vez creada la estructura destino se deben preparar los datos existentes en MySQL/MariaDB. Se debe conservar:

- IDs

- Nombres

- Correos

- Contraseñas

- Precios

- Cantidades

- Fechas

- Relaciones

- Estados

- Descripciones

Los hashes de las contraseñas deben conservarse exactamente como están.

## 23. Transformación de datos

Antes de importar los datos se deben identificar elementos que puedan necesitar transformación. Entre ellos:

- AUTO_INCREMENT

- Valores booleanos

- Fechas

- Valores NULL

- Valores numéricos

- Codificación de caracteres

- Sintaxis SQL específica de MySQL/MariaDB

- Restricciones

- Índices

El objetivo es que los datos puedan ser almacenados correctamente en PostgreSQL.

## 24. Orden de importación

Para evitar errores por relaciones entre tablas, se utilizará el siguiente orden:

- 1. Roles — roles

- 2. Usuarios — usuarios

- 3. Categorías — categorias

- 4. Productos — productos

- 5. Proveedores — proveedores

- 6. Compras — compras

- 7. Detalle de compras — detalle_compras

- 8. Ventas — ventas

Este orden busca respetar las dependencias existentes entre las tablas.

## 25. Importación de roles

Primero se deben insertar los roles existentes.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM roles;

## 26. Importación de usuarios

Después de los roles se importan los usuarios. Se debe comprobar: Nombre, Correo, Rol, Estado, Hash de contraseña.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM usuarios;

## 27. Importación de categorías

Importar las categorías existentes.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM categorias;

## 28. Importación de productos

Importar los productos después de las categorías. Verificar: Nombre, Precio, Cantidad, Descripción, Estado, Categoría.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM productos;

## 29. Importación de proveedores

Importar los proveedores. Verificar: Nombre, Teléfono, Correo, Dirección.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM proveedores;

## 30. Importación de compras

Importar las compras una vez que existan los usuarios y proveedores relacionados. Verificar: Fecha, Proveedor, Usuario, Información general.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM compras;

## 31. Importación de detalle de compras

Después de importar las compras y productos se importa detalle_compras. Se deben verificar: compra_id, producto_id, Cantidad, Valor, Demás campos existentes.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM detalle_compras;

## 32. Importación de ventas

Finalmente se importan las ventas. Se deben conservar todos los campos y relaciones existentes.

Después verificar (comparando con la línea base):

SELECT COUNT(*) FROM ventas;

## 33. Validación de cantidades

Realizar nuevamente el conteo de todas las tablas.

| Tabla | Origen | PostgreSQL | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| roles | ___ | ___ | OK / ERROR |
| usuarios | ___ | ___ | OK / ERROR |
| categorias | ___ | ___ | OK / ERROR |
| productos | ___ | ___ | OK / ERROR |
| proveedores | ___ | ___ | OK / ERROR |
| compras | ___ | ___ | OK / ERROR |
| detalle_compras | ___ | ___ | OK / ERROR |
| ventas | ___ | ___ | OK / ERROR |

El resultado esperado es que la cantidad de registros de origen y destino sea igual.

## 34. Validación de datos

No basta con comparar cantidades. Se deben seleccionar registros representativos y comprobar que la información coincida.

### Productos

- ID

- Nombre

- Precio

- Cantidad

- Descripción

- Estado

### Usuarios

- ID

- Nombre

- Correo

- Rol

- Hash de contraseña

### Proveedores

- ID

- Nombre

- Teléfono

- Correo

- Dirección

### Compras

- ID

- Fecha

- Usuario

- Proveedor

- Valores

## 35. Validación de relaciones

Se deben comprobar las relaciones entre las tablas. Se debe verificar que:

- Los usuarios tengan roles existentes

- Los productos tengan categorías existentes

- Las compras tengan usuarios existentes

- Las compras tengan proveedores existentes

- Los detalles tengan compras existentes

- Los detalles tengan productos existentes

- Las ventas mantengan sus relaciones correspondientes

No deben existir registros huérfanos.

## 36. Configuración definitiva de Laravel

Una vez validada la información, Laravel deberá utilizar PostgreSQL. El archivo .env deberá contener la configuración correspondiente:

DB_CONNECTION=pgsql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=5432

DB_DATABASE=asadero_75

DB_USERNAME=postgres

DB_PASSWORD=TU_CONTRASEÑA

Después ejecutar:

php artisan config:clear

y levantar el backend:

php artisan serve

## 37. Prueba de conexión Laravel → PostgreSQL

Se debe comprobar que Laravel pueda:

- Consultar información

- Insertar información

- Actualizar información

- Eliminar información

- Consultar relaciones

Si aparece algún error relacionado con SQL, tipos de datos o consultas específicas del motor anterior, debe corregirse antes de continuar.

## 38. Prueba del login

Realizar el proceso:

- Abrir el sistema

- Ingresar al módulo de login

- Introducir correo

- Introducir contraseña

- Iniciar sesión

- Comprobar autenticación

- Comprobar rol

- Verificar acceso a los módulos correspondientes

El usuario deberá poder iniciar sesión utilizando sus credenciales existentes.

## 39. Prueba de roles y permisos

Probar los roles existentes en el sistema. Para cada rol verificar:

- Inicio de sesión

- Módulos disponibles

- Restricciones de acceso

- Permisos

- Funciones permitidas

La migración no debe modificar los permisos existentes.

## 40. Pruebas CRUD

Se deben realizar pruebas sobre los principales módulos.

### Productos

- Crear

- Consultar

- Buscar

- Actualizar

- Eliminar

### Categorías

- Crear

- Consultar

- Actualizar

- Eliminar

### Proveedores

- Crear

- Consultar

- Actualizar

- Eliminar

### Usuarios

- Crear

- Consultar

- Actualizar

- Eliminar, según los permisos existentes

## 41. Pruebas de compras

Realizar una compra de prueba. Procedimiento:

- Ingresar al módulo de compras

- Seleccionar proveedor

- Seleccionar producto

- Registrar cantidad

- Registrar valor

- Guardar compra

- Consultar la compra

- Consultar el detalle

- Comprobar los productos asociados

- Comprobar los valores

## 42. Pruebas de ventas

Realizar una venta de prueba. Comprobar:

- Selección de productos

- Cantidades

- Valores

- Registro de la venta

- Usuario asociado

- Consulta posterior

- Información almacenada en PostgreSQL

## 43. Pruebas de reportes

Se deben abrir los reportes y gráficos disponibles en el sistema. Verificar:

- Carga correcta

- Datos correctos

- Totales

- Filtros

- Consultas

- Ausencia de errores SQL

Los resultados deben corresponder con la información almacenada en PostgreSQL.

## 44. Pruebas del sistema web

Se debe realizar una prueba general del sistema:

- Login

- Roles

- Usuarios

- Productos

- Categorías

- Proveedores

- Compras

- Ventas

- Reportes

- Búsquedas

Se debe comprobar que el cambio de motor de base de datos no haya afectado las funcionalidades.

## 45. Pruebas de la aplicación Android

La aplicación Android utiliza el backend del sistema. Una vez que Laravel esté conectado a PostgreSQL se debe realizar:

- Abrir Android Studio

- Abrir el proyecto Android

- Ejecutar la aplicación

- Verificar conexión con el backend

- Iniciar sesión

- Consultar información

- Realizar las operaciones disponibles

- Comprobar que las respuestas sean correctas

La aplicación Android debe continuar funcionando mediante los mismos servicios del backend.

## 46. Comparación del funcionamiento

Se debe comparar el comportamiento del sistema antes y después de la migración. Se deben verificar principalmente:

| Funcionalidad | Antes | Después | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Roles | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Productos | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Categorías | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Proveedores | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Compras | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Ventas | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Reportes | Funciona | ___ | OK/ERROR |
| Android | Funciona | ___ | OK/ERROR |

## 47. Criterios de éxito

La migración se considerará exitosa cuando:

- Todos los registros hayan sido migrados

- Las cantidades coincidan

- No existan registros duplicados

- No existan registros perdidos

- Las llaves primarias funcionen

- Las llaves foráneas funcionen

- Las relaciones se mantengan

- Los datos importantes coincidan

- Laravel se conecte correctamente a PostgreSQL

- El login funcione

- Los roles funcionen

- Los CRUD funcionen

- Las compras funcionen

- Las ventas funcionen

- Los reportes funcionen

- El sistema web funcione

- La aplicación Android funcione

- No existan errores críticos relacionados con la migración

## 48. Plan de contingencia / Rollback

Si se presenta un error durante la migración:

### Paso 1 — Detener la migración

No continuar importando información hasta identificar el problema.

### Paso 2 — Identificar el error

Determinar si el problema está relacionado con: Estructura, Datos, Relaciones, Tipos de datos, Laravel, PostgreSQL, Consultas.

### Paso 3 — Mantener la base original

No eliminar la base MySQL/MariaDB original.

### Paso 4 — Mantener el backup

Conservar el archivo: backup_asadero_75_2026-09-02.sql

### Paso 5 — Volver a MySQL/MariaDB

Si el sistema necesita continuar funcionando mientras se corrige el problema, Laravel deberá volver temporalmente a la configuración anterior.

### Paso 6 — Corregir el problema

Realizar la corrección en el ambiente de pruebas.

### Paso 7 — Repetir la migración

Ejecutar nuevamente el procedimiento.

### Paso 8 — Repetir las pruebas

Volver a realizar las validaciones de: Datos, Relaciones, Login, CRUD, Compras, Ventas, Reportes, Web, Android.

### Paso 9 — Autorizar nuevamente

La migración solamente podrá considerarse finalizada cuando todas las pruebas sean satisfactorias.

## 49. Ventana de migración

| Aspecto | Propuesta |
| --- | --- |
| Fecha | Por definir |
| Hora de inicio | Por definir |
| Duración estimada | 2 horas |
| Ambiente inicial | Desarrollo/pruebas |
| Responsable de ejecución | Equipo de desarrollo |
| Responsable de validación | Equipo de pruebas |
| Paso a producción | Solo después de validación completa |

## 50. Responsables

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Administrador | Autorizar y supervisar el proceso |
| Equipo de desarrollo | Preparar estructura, migraciones y conexión Laravel |
| Equipo de base de datos | Backup, transformación e importación |
| Equipo de pruebas | Validar datos y funcionamiento general |
| Equipo de pruebas | Validar compras y ventas |
| Equipo de pruebas | Validar aplicación Android |

## 51. Evidencias a recopilar

Durante la migración se deberán guardar evidencias de cada etapa.

### Backup

- Captura del backup

- Archivo SQL

### Base de datos origen

- Captura de las tablas

- Captura de la estructura

- Captura de relaciones

### Línea base

- Conteo de registros de cada tabla

### PostgreSQL

- Instalación

- Servidor funcionando

- Base creada

- Tablas creadas

- Relaciones

### Importación

- Datos cargados

- Cantidades después de la importación

### Laravel

- Configuración de conexión

- Backend funcionando

- Conexión con PostgreSQL

### Pruebas web

- Login

- Roles

- Productos

- Categorías

- Proveedores

- Compras

- Ventas

- Reportes

### Pruebas Android

- Aplicación ejecutándose

- Login

- Consultas

- Operaciones principales

Nota: ocultar contraseñas en las capturas.

## 52. Tabla de control de ejecución

| # | Actividad | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar base de datos origen | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 2 | Revisar estructura | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 3 | Revisar relaciones | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 4 | Crear línea base | Equipo BD | ☐ | Tabla |
| 5 | Realizar backup | Equipo BD | ☐ | Archivo SQL |
| 6 | Validar backup | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 7 | Instalar PostgreSQL | Desarrollo | ☐ | Captura |
| 8 | Crear base destino | Desarrollo | ☐ | Captura |
| 9 | Revisar migraciones Laravel | Desarrollo | ☐ | Código |
| 10 | Adaptar migraciones | Desarrollo | ☐ | Código |
| 11 | Crear estructura PostgreSQL | Desarrollo | ☐ | Captura |
| 12 | Preparar datos | Equipo BD | ☐ | Evidencia |
| 13 | Transformar datos | Equipo BD | ☐ | Evidencia |
| 14 | Importar roles | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 15 | Importar usuarios | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 16 | Importar categorías | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 17 | Importar productos | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 18 | Importar proveedores | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 19 | Importar compras | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 20 | Importar detalle de compras | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 21 | Importar ventas | Equipo BD | ☐ | Captura |
| 22 | Validar cantidades | Pruebas | ☐ | Comparación |
| 23 | Validar datos | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 24 | Validar relaciones | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 25 | Configurar Laravel | Desarrollo | ☐ | Captura |
| 26 | Probar login | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 27 | Probar roles | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 28 | Probar CRUD | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 29 | Probar compras | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 30 | Probar ventas | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 31 | Probar reportes | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 32 | Probar sistema web | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 33 | Probar Android | Pruebas | ☐ | Evidencia |
| 34 | Realizar validación final | Equipo de pruebas | ☐ | Informe |
| 35 | Autorizar finalización | Administrador | ☐ | Acta |

## 53. Resultado esperado

Al finalizar el proceso, el Sistema Asadero La 75 deberá estar funcionando sobre PostgreSQL, manteniendo la información existente y las relaciones entre las tablas. El usuario final deberá poder utilizar normalmente:

- Usuarios

- Roles

- Productos

- Categorías

- Proveedores

- Compras

- Detalle de compras

- Ventas

- Reportes

- Sistema web

- Aplicación Android

La base de datos MySQL/MariaDB original deberá conservarse como respaldo hasta que el equipo confirme que la migración ha sido completada y validada satisfactoriamente.

## 54. Conclusión

La migración de MySQL/MariaDB a PostgreSQL se realizará mediante un proceso controlado que permita conservar la información y reducir el riesgo de pérdida de datos.

El procedimiento parte de un backup completo y una línea base, continúa con la preparación de PostgreSQL y la migración de la estructura y datos, y finaliza con la configuración de Laravel y las pruebas funcionales del sistema web y la aplicación Android.

La migración solamente será considerada exitosa después de comprobar que los registros, relaciones y funcionalidades principales se mantienen correctamente en PostgreSQL.