Nombre del proyecto: Sistema Asadero La 75

Tipo de documento: Plan de Migración de Base de Datos

Integrantes: Jaideer Rincon – Heimar Maldonado

Programa: ADSO

Fecha: 01/09/2026

Sistema Asadero La 75 — MySQL → PostgreSQL

1. Objetivo

Realizar la migración de la base de datos del Sistema Asadero La 75, pasando del motor MySQL a PostgreSQL, conservando la información existente y garantizando que los datos, relaciones y funcionalidades del sistema continúen operando correctamente.

El objetivo de fondo es mejorar la robustez, la integridad y las posibilidades de crecimiento de la base de datos a medida que aumenten usuarios, productos, compras y registros.

2. Alcance

La migración contempla la base de datos completa utilizada por el sistema, incluyendo:

- Usuarios y roles.

- Productos y categorías.

- Proveedores y clientes.

- Compras y detalle de compras.

- Ventas.

- Relaciones entre tablas (llaves primarias y foráneas).

- Índices.

- Todos los registros almacenados actualmente.

- La configuración necesaria para que el backend en Laravel se conecte a PostgreSQL en lugar de MySQL.

3. Situación actual (origen)

- Motor: MySQL.

- Framework: Laravel.

- Aplicación: Sistema Asadero La 75 (web, con app Android complementaria en Kotlin).

- Base de datos relacional, con información de usuarios, roles, productos, categorías, proveedores, clientes, compras y detalle de compras.

- Las tablas están relacionadas mediante llaves primarias y foráneas.

- El control de acceso por rol depende de la estructura de usuarios y roles.

- La información será respaldada íntegramente antes de iniciar cualquier cambio.

- La cantidad exacta de registros por tabla se determinará mediante consultas previas a la migración, y servirá como línea base para la validación posterior.

4. Situación destino

- Motor: PostgreSQL.

- Aplicación: la misma (Sistema Asadero La 75), sin cambios funcionales para el usuario final.

- Framework: Laravel, apuntando a la nueva conexión.

- Ambiente inicial: desarrollo/pruebas. El paso a producción se hace solo después de validar completamente.

- La estructura destino debe conservar todas las relaciones y restricciones actuales, de modo que la aplicación funcione de manera equivalente a la versión sobre MySQL — incluyendo el comportamiento de la app Android, que consume el mismo backend.

5. Inventario de datos a migrar

| Tabla | Contenido | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | Nombre, correo, contraseña (hash), rol asociado | Mantener el mecanismo de hash de contraseñas tal cual |
| Roles | Roles y permisos asociados | Base para el control de acceso por módulo |
| Categorías | Clasificación de productos | Migrar antes que productos (dependencia) |
| Productos | Nombre, precio, cantidad, descripción, estado | Revisar tipo numérico de precio/cantidad |
| Proveedores | Nombre, teléfono, correo, dirección | — |
| Clientes | Información general de clientes | — |
| Compras | Fecha, proveedor, usuario, datos generales | Depende de usuarios y proveedores |
| Detalle de compras | Productos, cantidades y valores por compra | Depende de compras y productos |
| Ventas | Registros de venta | Depende de productos/usuarios |

6. Estrategia de migración

Se usa el enfoque backup → exportación → transformación → importación → validación:

- Revisar la estructura actual de MySQL (tablas, tipos de datos, relaciones).

- Realizar un backup completo de la base de datos.

- Registrar la cantidad de registros de cada tabla (línea base).

- Crear la nueva base de datos en PostgreSQL.

- Adaptar las migraciones de Laravel para que sean compatibles con PostgreSQL.

- Crear las tablas en PostgreSQL a partir de esas migraciones.

- Convertir los datos que tengan diferencias de tipo o formato entre motores.

- Importar la información siguiendo el orden de dependencias.

- Restablecer relaciones (llaves foráneas) e índices.

- Validar la cantidad de registros migrados contra la línea base.

- Probar las consultas principales del sistema.

- Conectar Laravel a PostgreSQL.

- Ejecutar las pruebas funcionales completas del sistema (web y Android).

- Comparar los resultados obtenidos contra el comportamiento previo en MySQL.

7. Mapeo de datos

El mapeo establece la equivalencia entre los campos de origen y destino. La mayoría de campos se mantienen igual en nombre y tipo; los que requieren revisión puntual son:

| Origen (MySQL) | Destino (PostgreSQL) | Acción |
| --- | --- | --- |
| usuarios.* | usuarios.* | Mantener |
| roles.* | roles.* | Mantener |
| categorias.* | categorias.* | Mantener |
| productos.precio | productos.precio | Revisar tipo numérico |
| productos.cantidad | productos.cantidad | Mantener |
| proveedores.* | proveedores.* | Mantener |
| compras.fecha | compras.fecha | Adaptar formato si es necesario |
| detalle_compras.compra_id | detalle_compras.compra_id | Mantener relación (FK) |
| detalle_compras.producto_id | detalle_compras.producto_id | Mantener relación (FK) |

8. Transformaciones necesarias

Debido a diferencias entre los dos motores, se revisarán:

- Campos con autoincremento (AUTO_INCREMENT), adaptados al mecanismo de secuencias/identidad de PostgreSQL.

- Campos booleanos, ya que MySQL suele almacenarlos como 0/1.

- Campos de fecha y hora, verificando zona horaria y formato.

- Valores monetarios, asegurando tipos numéricos con la precisión adecuada.

- Valores NULL, para que se conserven correctamente en el destino.

- Codificación de caracteres (tildes, ñ), especialmente en nombres y descripciones.

- Consultas SQL específicas de MySQL que no sean compatibles y deban reescribirse para PostgreSQL.

- Nombres de tablas y columnas que coincidan con palabras reservadas en PostgreSQL.

- El mecanismo de hash de contraseñas, que debe mantenerse sin alteración para no invalidar los accesos existentes.

9. Orden de migración

Para evitar errores por dependencias entre tablas, la migración sigue este orden:

- Configuración y tablas maestras.

- Roles.

- Usuarios.

- Categorías.

- Productos.

- Proveedores.

- Clientes.

- Compras.

- Detalle de compras.

- Ventas.

- Relaciones y llaves foráneas.

- Índices.

- Validaciones finales.

10. Pruebas

Antes de migrar:

- Consultar y registrar la cantidad de usuarios, productos, proveedores, clientes, compras y detalles de compra.

- Comprobar que las relaciones entre tablas están íntegras en el origen.

- Confirmar que el backup se realizó correctamente.

Después de migrar:

- Comprobar que todas las tablas existen en PostgreSQL.

- Comparar las cantidades de registros contra la línea base.

- Consultar usuarios y productos para verificar los datos.

- Registrar y consultar una compra de prueba.

- Verificar que las relaciones (FKs) se mantienen.

- Probar el login del sistema.

- Probar el CRUD completo de productos y proveedores.

- Probar los módulos relacionados con compras y ventas.

- Verificar que los reportes y gráficos del sistema sigan funcionando.

- Verificar que la app Android se conecta y opera con normalidad contra el nuevo backend.

11. Validación de éxito

La migración se considera exitosa cuando:

- La cantidad de registros coincide entre origen y destino.

- No hay registros perdidos ni duplicados.

- Las llaves primarias funcionan correctamente.

- Las llaves foráneas mantienen sus relaciones.

- Los datos importantes coinciden entre ambos motores.

- Las consultas del sistema funcionan sin errores.

- Laravel se conecta correctamente a PostgreSQL.

- El login funciona.

- Los módulos CRUD funcionan con normalidad.

- Las compras y ventas pueden registrarse y consultarse.

- Los reportes continúan funcionando.

- Las pruebas funcionales completas (web y Android) son satisfactorias.

12. Ventana de migración

| Aspecto | Propuesta |
| --- | --- |
| Fecha | Por definir |
| Hora de inicio | Por definir |
| Duración estimada | 2 horas |
| Ambiente inicial | Desarrollo/pruebas |
| Responsable de ejecución | Equipo de desarrollo |
| Responsable de validación | Equipo de pruebas |
| Paso a producción | Solo tras validación completa |

13. Plan de contingencia / rollback

Si se presenta un error durante la migración:

- Detener el proceso de migración.

- Identificar el error antes de continuar.

- No eliminar la base de datos MySQL original bajo ninguna circunstancia.

- Conservar el backup realizado antes de comenzar.

- Restaurar la aplicación para que vuelva a usar MySQL.

- Restaurar el backup si la información original resultó afectada.

- Analizar y corregir el problema identificado.

- Repetir la migración en un ambiente de pruebas.

- Volver a ejecutar todas las validaciones antes de intentar la migración definitiva.

La base de datos MySQL original se conserva hasta confirmar que PostgreSQL funciona correctamente en todos los escenarios de uso.

14. Responsables

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Administrador | Autorizar y supervisar el proceso completo |
| Equipo de desarrollo | Preparar estructura, migraciones y conexión de Laravel |
| Equipo de base de datos | Ejecutar backup, migración e importación de datos |
| Equipo de pruebas | Validar datos, funcionamiento general y control de acceso por rol |
| Equipo de pruebas | Validar operaciones de compras y ventas |
| Equipo de pruebas | Validar la app Android contra el nuevo backend |

15. Evidencias a recopilar

- Captura y archivo del backup de MySQL.

- Capturas de la estructura de MySQL y de PostgreSQL.

- Registro de las cantidades de registros antes y después de migrar.

- Evidencia de que las relaciones entre tablas se mantienen.

- Evidencia de la conexión de Laravel con PostgreSQL.

- Evidencia de las pruebas funcionales (login, CRUD, compras, ventas, reportes).

- Evidencia de funcionamiento de la app Android tras la migración.

- Informe final de validación.